АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.02.2025 **с. Курай** № 9-п

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Курайского сельсовета на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях улучшения качества питьевой воды на территории Курайского сельсовета, руководствуясь Уставом Курайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Курайского сельсовета на 2025 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Курайский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Курайского сельсовета Дзержинского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета С.А. Гаврилов

Приложение

к постановлению администрации

Курайского сельсовета

от 24.02.2025 № 9-п

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный санитарный врач Глава Курайского сельсовета

по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому,

Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Дзержинского района

Нижнеингашскому и Тасеевскому районам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. В. Хорохордин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Гаврилов

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в

соответствии с установленными требованиями на

территории Курайского сельсовета Дзержинского

района Красноярского края на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт  водозаборные скважины | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ,  тыс. руб. | Источник  финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1. | с. Курай,  ул. Лесная 2 | 1.Устройство зоны санитарной охраны 1 пояса (благоустройство) | июнь,  сентябрь | 50,0 | местный  бюджет | Администрация  Курайского сельсовета |
| 2. Оборудование водозаборной скважины приборами учета фактического дебита | апрель | 10,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 3. Производственный контроль качества питьевой воды (согласно производственной программы) | март  май  август  ноябрь | 24,0 | местный  бюджет | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» |
| 4. Установка крана для забора анализа воды с водонапорной башни | апрель | 5,0 | местный  бюджет | Администрация  Курайского сельсовета |
| 5.Очистка емкости водонапорной башни | июнь | 20,0 | местный  бюджет | Администрация  Курайского сельсовета |
| 6. Промывка сетей с последующей дезинфекцией системы водо­снабжения. | апрель | 25,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 7. Ремонт трубопроводов и оборудования водозаборных сетей | июнь | 50,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 2. | д. Петровка, ул. Центральная 54А | 1. Устройство зоны санитарной охраны 1 пояса (благоустройство) | июнь  сентябрь | 50,0 | местный  бюджет | Администрация  Курайского сельсовета |
| 2. Оборудование водозаборной скважины приборами учета фактического дебита | апрель | 10,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 3. Производственный контроль качества питьевой воды (согласно производственной программы) | март  май  август  ноябрь | 24,0 | местный  бюджет | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» |
| 4. Установка крана для забора анализа воды с водонапорной башни | апрель | 5,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 5. Промывка сетей с последующей дезинфекцией системы водо­снабжения. | июль | 25,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 6. Ремонт трубопроводов и оборудования водозаборных сетей | июнь | 50,0 | местный  бюджет | Администрация Курайского сельсовета |
| 7.Очистка емкости водонапорной башни | июнь | 20,0 | местный  бюджет | Администрация  Курайского сельсовета |